Sửa lỗi buổi Planning Poker cho các chức năng đặt xe RikkeiGo

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: Lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang Fibonacci đã chọn. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà chưa có bước giải thích và chọn lại. | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đồng thời cho đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci. Product Owner chỉ làm rõ giá trị và phạm vi chức năng. |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất (3 SP) và cao nhất (8 SP) đã giải thích; Developers chọn lại và thống nhất 5 SP. Giá trị 5 SP nằm trên thang Fibonacci. | Giữ nguyên. |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình thảo luận và chọn lại đúng, kết quả 13 SP hợp lệ trên thang Fibonacci. Tuy nhiên, ghi chú “13 SP = 52 giờ” sai vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ. | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. Story Point phản ánh độ lớn tương đối của công việc, không phải số giờ cố định. |
| P5 | Chưa hợp lý: Chưa làm rõ mã giới thiệu có được sử dụng đồng thời với khuyến mãi khác hay không mà vẫn ước lượng; đồng thời chốt theo đa số là sai quy tắc. | Product Owner làm rõ quy tắc kết hợp mã giới thiệu với khuyến mãi khác. Sau khi PBI đủ rõ, Developers thực hiện Planning Poker: chọn kín, lật đồng thời; nếu phiếu lệch nhau, người chọn cao nhất và thấp nhất giải thích rồi chọn lại cho đến khi thống nhất giá trị trên thang Fibonacci. |